**B组测试需求评审汇总**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 基于Scrapy的WebUI开发 | | | |
| **评审对象** | | B组测试需求规格说明书 | **版本号** | v1.1.3 | |
| **评审日期** | | 2020-5-27 | **评审方式** | 网上互评 | |
| **序号** | **问题位置** | **问题描述** | **报告人** | **严重性** | **处理意见** |
| **1** | 1.4 | Selectors, Scraper, Request等术语未在该文档其他地方出现 | 梁远志 | 轻微 | 删去 |
| **2** | 3.1.1 | 序号4、5使用全角冒号 | 梁远志 | 轻微 | 修正符号 |
| **3** | 3.1.2 | 输入数据的test.json未有解释，其错误情况也未能有效列举 | 梁远志 | 中等 | 补充有关说明 |
| **4** | 3.2.4 | 选择优化功能产出的脚本的**运行**未能具体列出有效手段判断是否满足预期 | 梁远志 | 中等 | 补充有关说明 |
| **5** | 封面 | 封面底栏日期未更新 | 沈一聪 | 轻微 | 更新 |
| **6** | 目录 | 页码未更新 | 沈一聪 | 轻微 | 更新 |
| **7** | 目录 | 标题也成为了目录的一部分 | 沈一聪 | 轻微 | 更正 |
| **8** | 全文 | 页码从封面开始 | 沈一聪 | 轻微 | 更正 |
| **9** | 1.1 | 测试目的中，‘scapy’拼写错误；出现了不必要的空格 | 沈一聪 | 轻微 | 更正 |
| **10** | 2.2 | “对于黑盒测试，测试过程的代码撰写和用例测试主要通过Python的unittest包来实现” | 沈一聪 | 轻微 | 应为“白盒测试”？ |
| **11** | 3.1.1、3.1.2测试用例 | 测试用例中出现的“是技术处”、“是否通过”、“覆盖率”显得多余 | 沈一聪 | 轻微 | 去除多余部分 |
| **12** | 全文 | 缺少集成测试以及场景测试 | 沈一聪 | 轻微 | 建议补充或者说明不需要的理由 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 基于Scrapy的WebUI开发 | | | |
| **评审对象** | | 20B\_基于Scrapy的WebUI开发\_测试结果分析报告 | **版本号** | v1.0.0 | |
| **评审日期** | | 5.27 | **评审方式** | 网上互评 | |
| **序号** | **问题位置** | **问题描述** | **报告人** | **严重性** | **处理意见** |
| **1** | 3.3.1和3.1.2 | 白盒测试覆盖率过低（<80%，80:20规则） | 沈一聪 | 中等 | 丰富测试用例 |
| **2** | 所有测试用例 | 缺少“实际结果” | 沈一聪 | 中等 | 给出实际结果 |
| **3** | 3.2.3 | 词云给出实际结果为静态结果 | 沈一聪 | 中等 | 或许应该根据用户需求最少做到日更或者周更？ |
| **4** | 4.2 | “2小时以内可以稳定运行无故障”描述模糊 | 沈一聪 | 中等 | 明确2小时内是通过什么测试手段持续验证网站运行正确性的 |