## Slide 1: 基于Scrapy的模板化爬虫程序管理平台
EasySpider开发进展汇报
小组：H组
组员：赵正阳、郭浩隆、沈一聪、梁远志、宋冰晨
2020.5.8

## Slide 2
目 录
1.实验6
2.实验及个人总结
3.开发进展

## Slide 3: 实验六软件项目计划与监控
主要产出物：Microsoft Project Document
总产出数：15
历经版本数：8
目前版本：8.0

## Slide 4: 实验六软件项目计划与监控：工时进度燃尽图
v1.1
v3.2
v4.1
v5.2
v6.1
v7.0
v2.0
v8.0
Chart: 工作(小时)
| 20/2/24 | 20/3/9
剩余累计工时 | 13 | 0
剩余累计实际工时 | 13 | 0
基线剩余累计工时 | 12 | 0
Chart: 工作(小时)
| 20/2/24 | 20/3/9
剩余累计工时 | 53.5 | 0
剩余累计实际工时 | 53.5 | 0
基线剩余累计工时 | 47 | 0
Chart: 工作(小时)
| 20/2/24 | 20/3/9 | 20/3/23
剩余累计工时 | 96.5 | 15 | 0
剩余累计实际工时 | 96.5 | 15 | 0
基线剩余累计工时 | 82.5 | 13 | 0
Chart: 工作(小时)
| 20/2/24 | 20/3/9 | 20/3/23
剩余累计工时 | 123.5 | 42 | 0
剩余累计实际工时 | 123.5 | 42 | 0
基线剩余累计工时 | 126.5 | 45 | 0
Chart: 工作(小时)
| 20/2/24 | 20/3/9 | 20/3/23 | 20/4/6
剩余累计工时 | 143.5 | 62 | 18.875 | 0
剩余累计实际工时 | 143.5 | 62 | 18.875 | 0
基线剩余累计工时 | 138 | 56.5 | 13 | 0
Chart: 工作(小时)
| 20/2/24 | 20/3/9 | 20/3/23 | 20/4/6
剩余累计工时 | 164 | 82.5 | 39.375 | 0
剩余累计实际工时 | 164 | 82.5 | 39.375 | 0
基线剩余累计工时 | 155.5 | 74 | 30.875 | 0
Chart: 工作(小时)
| 20/2/24 | 20/3/9 | 20/3/23 | 20/4/6 | 20/4/20
剩余累计工时 | 218.5 | 137 | 93.875 | 33.8 | 0
剩余累计实际工时 | 218.5 | 137 | 93.875 | 33.8 | 0
基线剩余累计工时 | 216 | 134.5 | 91.375 | 32.9 | 0
Chart: 工作(小时)
| 20/2/24 | 20/3/9 | 20/3/23 | 20/4/6 | 20/4/20
剩余累计工时 | 279 | 197.5 | 154.375 | 94.3 | 0
剩余累计实际工时 | 279 | 197.5 | 154.375 | 94.3 | 0
基线剩余累计工时 | 275.5 | 194 | 150.875 | 90.8 | 0

## Slide 5
目 录
1.实验6
2.实验及个人总结
3.开发进展

## Slide 6: 针对实验及个人的总结分析
各实验工时对比
个组员工作量对比
Chart: 
| 赵正阳 | 郭浩隆 | 沈一聪 | 梁远志 | 宋冰晨
贡献率 | 0.2849 | 0.1184 | 0.1542 | 0.1671 | 0.2754
Chart: 工作(小时)
| 项目开始 | 1 实验准备 | 2 软件需求分析 | 3 软件需求评审 | 4 软件设计与实现
实际工时 | 0 | 56.5 | 70 | 40.5 | 115
剩余工时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
基线工时 | 0 | 56.5 | 70 | 40.5 | 111.5

## Slide 7: 针对实验及个人的总结分析
后续将考虑如何使工作量分配更为合理
  各部分工作量的权重
  每种编程语言的难度系数
  测试部分的工作量分配

## Slide 8
目 录
1.实验6
2.实验及个人总结
3.开发进展

## Slide 9: 宋冰晨——普通用户Web UI的设计方案
前端框架
  AdminLTE
功能模块
前后端交互模式

## Slide 10: 宋冰晨——普通用户Web UI的设计方案
前端框架
  AdminLTE
功能模块
  模板浏览 √
  任务操作
  数据下载
前后端交互模式
数据下载模块流程图
模板浏览模块流程图
任务操作模块流程图

## Slide 11: 宋冰晨——普通用户Web UI的设计方案
前端框架
  AdminLTE
功能模块
  模板浏览 √
  任务操作
  数据下载
前后端交互模式
  Django
  Django channels

## Slide 12: 郭浩隆——前端界面开发
完成页面：
网站首页
用户登录页面
用户注册页面
用户个人信息页面
管理员检索模板页面
管理员修改模板页面
管理员上传模板页面

## Slide 13: 赵正阳——Django网站后端
负责Django模型（实体类）的创建以及后端视图代码的编写
目前已完成模块：
  登录注册
  模板浏览
  任务操作
  数据下载
待完成的模块：
  用户个人信息
  模板管理
对接接口
通过腾讯会议商定前后端交互传递的参数及格式
后端开发
赵正阳完成后端视图代码的编写及测试
前端开发
宋冰晨完成前端HTML页面的渲染

## Slide 14: 梁远志——调度器的类图
Notes: 调度器部分主要有两个类，分别是节点类和作业类
以及三个用于表示状态的枚举类

## Slide 15: 梁远志——调度器的接口设计
Notes: 调度器处于网站后端和Scrapyd程序之间，调度器本身不提供接口，它的运作依赖于其他组件提供的接口
网站后端提供创建的作业的信息获取接口，调度器调用接口调用负载最小的Scrapyd节点的作业创建接口，进而完成分布式爬虫的需求

## Slide 16: 梁远志——调度器的任务处理逻辑
Notes: 用户在界面上提交创建任务后，网站后端会创建相应的作业信息
调度器则是以轮询的方式工作，调度器会向网站后端请求创建的作业信息，并根据这些信息向Scrapyd节点调度分配作业，同时轮询Scrapyd节点上的作业的运行状态，并请求网站后端，更新作业状态
用户创建任务后，会在一个页面轮询任务状态
在任务完成后，用户向网站后端请求爬虫结果数据，网站后端返回并显示数据
以上就是调度器实现的任务处理逻辑

## Slide 17: 沈一聪——Scrapy爬虫模板开发流程

## Slide 18: 沈一聪——Scrapy爬虫模板开发进度
通用模板部分
完成部分
通过Pipeline实现了爬取结果在mongodb中的批量存储；
通过useragent middleware动态改变request的header；
完成了scrapyd参数接口的设计；
可以利用Selenium 实现对动态JS元素的处理；
实现了模拟登陆功能；
可以针对同一项目下不同的spider生成不同的配置；
2. 待完成部分
本地日志存储功能；
已完成模板
豆瓣
豆瓣电影TOP250
豆瓣电影搜索结果
豆瓣读书搜索结果
豆瓣音乐搜索结果
待完成模板
知乎
淘宝

## Slide 19: 沈一聪——Scrapy爬虫模板的设计
接口设计
反爬虫应对
随机更换user-agent
禁用robot规则
禁用cookie
自动限速
Selenium模拟浏览器操作
传入参数
数据库

## Slide 20: 沈一聪——Scrapy爬虫模板部分结果展示

## Slide 21: 谢谢