## Slide 1: 基于Scrapy的模板化爬虫程序管理平台
EasySpider阶段性总结汇报
小组：H组
组员：赵正阳、郭浩隆、沈一聪、梁远志、宋冰晨
2020.4.24

## Slide 2
目 录
1.上阶段工作总结
2.实验6~8
3.下周工作计划

## Slide 3: 上阶段工作总结
实验准备
产出文档：项目计划书
实验1：软件需求分析
产出文档：软件需求规格说明书
经历版本数：15
实验2：软件需求评审
共提出评审意见105个
经历版本数：6
最终版本：v1.4.1
最终版本：v1.3.3
共收到评审意见86个
与评审组进行沟通确认

## Slide 4: 上阶段工作总结
实验6
宋冰晨负责维护MPP文件
目前更新至v6.0
实验8
赵正阳、郭浩隆负责表格设计和工作量统计分析
目前完成实验准备~实验2、实验6和实验8的统计
开发工作
前端界面、网站后端、爬虫模板、调度器4部分
均已开始初步开发

## Slide 5: 前端界面开发——宋冰晨
完成7个页面的开发
提交至easy-spider/easyspider-web下user-webui-dev分支
提交PR
任务 | 负责人 | 本周任务 | 完成情况
网站前端 | 宋冰晨 | 普通用户登陆后的首页 | √
 |  | 我的任务页面 | √
 |  | 一级模板页面 | √
 |  | 二级模板页面 | √
 |  | 模板详情页面 | √
 |  | 模板配置页面 | √
 |  | 数据显示页面 | √

## Slide 6: 前端界面开发——郭浩隆
首页、登录页、个人信息页、等其他页面

## Slide 7: 网站后端开发——赵正阳
完成用户登录、注册功能以及爬虫模板和爬虫任务的基本增删改查

## Slide 8: 网站后端开发——赵正阳
完成数据库表结构的创建

## Slide 9: 爬虫模板编写和调度器开发
爬虫模板编写——沈一聪
完成“豆瓣热门电影”爬虫的编写
基本功能开发完成后继续添加其他爬虫模板
调度器开发——梁远志
使用Scrapyd框架来调度用户创建的爬虫作业
完成服务器节点和爬虫作业的基本操作

## Slide 10
目 录
1.上阶段工作总结
2.实验6~8
3.下周工作计划

## Slide 11: 实验六：软件项目计划与监控
项目计划
  周期：7天
  协作工具：腾讯会议
  流程
第1次周组会
讨论确定本周任务，分配到个人，落实为会议记录
第2次周组会
组员汇报在各自分支上的工作情况，全组讨论汇报结果
汇总
组员提交个人工作日志，实验六负责人汇总为MPP文件

## Slide 12: 实验六：软件项目计划与监控
项目计划
  周期：7天
  协作工具：腾讯会议
  流程
第1次周组会
讨论确定本周任务，分配到个人，落实为会议记录
第2次周组会
组员汇报在各自分支上的工作情况，全组讨论汇报结果
汇总
组员提交个人工作日志，实验六负责人汇总为MPP文件
任务 | 负责人 | 本周任务
网站前端 | 宋冰晨 | 普通用户登陆后的首页
 |  | 我的任务页面
 |  | 一级模板页面
 |  | 二级模板页面
 |  | 模板详情页面
 |  | 模板配置页面
 |  | 数据显示页面
 | 郭浩隆 | 普通用户和管理员登录页面
 |  | 普通用户注册页面
 |  | 忘记密码页面
 |  | 重置密码页面
 |  | 普通用户个人信息页面
 |  | 网站首页
网站后端 | 赵正阳 | 基于Django搭建网站后端
 |  | 设计创建数据库中的各类表
 | 沈一聪 | 编写针对豆瓣电影的爬虫模板
分布式部署 | 沈一聪 | 部署豆瓣电影爬虫任务至服务器
 | 梁远志 | 基于Scrapyd开发调度器

## Slide 13: 实验六：软件项目计划与监控
项目计划
  周期：7天
  协作工具：腾讯会议
  流程
第1次周组会
讨论确定本周任务，分配到个人，落实为会议记录
第2次周组会
组员汇报在各自分支上的工作情况，全组讨论汇报结果
汇总
组员提交个人工作日志，实验六负责人汇总为MPP文件

## Slide 14: 实验六：软件项目计划与监控
项目计划
  周期：7天
  协作工具：腾讯会议
  流程
第1次周组会
讨论确定本周任务，分配到个人，落实为会议记录
第2次周组会
组员汇报在各自分支上的工作情况，全组讨论汇报结果
汇总
组员提交个人工作日志，实验六负责人汇总为MPP文件

## Slide 15: 实验七：软件配置管理——文档仓库
文档仓库每个组员的Commit次数
git shortlog -sn --no-merges
  沈一聪：26次
  赵正阳：22次
  宋冰晨：16次
  梁远志：14次
  郭浩隆：11次

## Slide 16: 实验七：软件配置管理——代码仓库
easyspider-web
组员 | Commit数 | PR数 | Review数 | 代码增加行数 | 代码减少行数
赵正阳 | 2 | 2 |  | 912 | 134
梁远志 | 2 |  | 3 | 35 | 0
宋冰晨 | 1 | 1 | 1 | 5214 | 0
郭浩隆 | 1 | 1 |  | 1402 | 0

## Slide 17: 实验七：软件配置管理——代码仓库
easyspider-scheduler
组员 | Commit数 | PR数 | Review数 | 代码增加行数 | 代码减少行数
梁远志 | 3 | 2 |  | 543 | 158
沈一聪 |  |  | 2 |  | 

## Slide 18: 实验七：软件配置管理——代码仓库
easyspider-site-douban
（该项目不使用PR）
组员 | Commit数 | PR数 | Review数 | 代码增加行数 | 代码减少行数
沈一聪 | 9 | / | / | 462 | 83

## Slide 19: 实验七：软件配置管理——代码仓库
开发前拉取主分支
从主分支创建开发分支
在开发分支上进行开发
推送到GitHub
创建一个PR流程
其他组员Review
Merge到主分支

## Slide 20: 实验七：软件配置管理——代码仓库
easyspider-web项目的自动部署
在PR Merge后触发，部署在服务器上

## Slide 21: 实验七：软件配置管理——代码仓库
遇到的问题及解决方法：
对部署环境的私密数据（如数据库密码）缺少保护意识：发现问题后，要求组员将私密数据从Git中移除（添加到.gitignore）
项目的各个部分（前端及后端框架等）的开发在Merge的过程中遇到协调上的困难：有组员专门负责各个部分的协调工作
对Git管理上存在使用规范的问题：要求使用.gitignore排除非项目文件，避免直接在Git仓库内放置没有修改的第三方代码，避免将二进制的产出物提交

## Slide 22: 实验八：软件工程实验追踪与分析
全组工作量
  折合字数：30880
  折合工时：210.5
个人工作量
  赵正阳：9232/30880*0.5+52/210.5*0.5=27.30%
  郭浩隆：4874/30880*0.5+15/210.5*0.5=11.45%
  沈一聪：7839/30880*0.5+42/210.5*0.5=22.67%
  梁远志：6202/30880*0.5+50/210.5*0.5=21.92%
  宋冰晨：2733/30880*0.5+51.5/210.5*0.5=16.66%
暂未计算开发工作量
姓名 | 赵正阳 | 郭浩隆 | 沈一聪 | 梁远志 | 宋冰晨
实验准备 | 1436 1 h | 1784 | 3007 | 988 | 879
实验1 | 6220 2 h | 3090 | 4832 | 5214 | 1854
实验2 | 47个 | 15个 | 42个 | 50个 | 43个
实验6 |  |  |  |  | 8.5 h
实验8 | 1576 2 h |  |  |  | 

## Slide 23
目 录
1.上阶段工作总结
2.实验6~8
3.下周工作计划

## Slide 24: 下周工作计划
按照分工继续进行开发工作

## Slide 25: 谢谢